1. APLICACIÓN MÓVIL + WEB OCR PARA GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Carga y consulta de datos

Creación de usuario

1. CONTEXTO

Aplicación igual a la de camscanner

1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Aplicación móvil

1. Login
2. Toma del documento para digitalizar (captura de documentos)
3. Editar (recortar)
4. Volver a tomar imagen
5. Guardar
6. Vista de los datos guardados o digitalizados
7. Creación de carpetas por nombre de carpeta; con fecha de creación al guardar el archivo
8. Creación de subcarpetas
9. Importar archivos
10. Importar imágenes
11. Visualización de los documentos o digitalizados
12. Ordenamiento por nombre, fecha y tipo de documento
13. Búsqueda documental
14. Gestión de usuarios inicio de usuarios, eliminar y crear cuenta solo para administrador
15. Usuarios de gestión solo para crear y editar documentos
16. Solo 3 usuarios (1 administrador y 2 gestores)

Aplicación web

1. Iniciar sesión (formulario tradicional)
2. Recuperar contraseña
3. Registro
4. Botón iniciar sesión
5. Subir Carpeta (documentos, imágenes, etc….)
6. Conversión de documentos a diferentes formatos (pdf, jpg, Excel, Word)
7. Subir, consultar, editar documentos
8. Conversión de archivo pdf a (Word, Excel, jpg)
9. Búsqueda de archivos, carpetas o subcarpetas por nombre, con recomendaciones
10. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Aplicación móvil

1. Administrador solo podrá eliminar documentos
2. Gestores solo podrán subir y editar documentos

Aplicación web

1. Administrador (creación de usuario, eliminación de usuario, editar usuario, eliminación de archivos)
2. Gestores solo podrán consultar, editar y subir archivo
3. APARTADO GRÁFICO

Blanco con azul y naranja (azul #c3e3fd, narana #FFF3E0)

1. BOTONES
2. IMÁGENES

Pendiente de entrega

LUNES 3 PRIMER PAGO 125

DOMINGO 9 2DO PAGO 125

MARTES ÚLTIMO PAGO 250

REUNIÓN 3 CAMBIOS MÁXIMOS (20 X CAMBIO DEPENDIENDO DE LA DIFICULTAD)

Miércoles 5 20h

1 avance (diseñado bd, tecnologías, interfaz 25%)

Domingo 9 12h

2 avance (web, avance cod móvil 50%)

Miércoles 12 20h

3 avance (65%)

Domingo 16 12h

4 avance (80%)

Martes 18

5 avance 100%